**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.6.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910386 | 姓名 | 李夕白 |
| 学号 | 515030910161 | 姓名 | 胡泽宇 |
| 学号 | 515030910387 | 姓名 | 王嘉彬 |
| 学号 | 515030910398 | 姓名 | 简子维 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 迭代3 | 计划起止日期 | 2017.7.6~ 2017.7.15 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 开发app基础功能在服务器端的实现，并实现移动端与服务器端的交互 | 2017.6.29~ 2017.7.5 | 所有成员 | | 2 | 搭建后台服务器 | 2017.6.29~ 2017.7.5 | 胡泽宇 | | 3 | 设计数据库结构 | 2017.6.29~ 2017.7.5 | 李夕白 | | 4 | APP前端设计 | 2017.6.29~ 2017.7.5 | 王嘉彬 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| 预期成果：  开发移动端app的框架和基础功能；设计数据库结构，搭建后台服务器，实现服务器端的数据库访问、OR映射、服务；开发app基础功能在服务器端的实现，并实现移动端与服务器端的交互。  前端手机子系统的功能包括：   1. 注册和登录 2. 拍摄照片 3. 在地图上标注上这些照片 4. 在地图上动态展示行走轨迹和相关的照片   后端管理子系统是一个简单的Web子系统，它的功能包括：   1. 用户管理 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  风险：安卓app的开发  应对方案：学习研究 | | | |
|  | | | |